État du projet :

Travail réalisé

- La main : réalisée et fabriquée.
  Quelques remarques : Nous remarquons que l'index ne se déplace pas. Il s'agit sans doute d'un excès de colle entre les phalanges, de ce fait cela bloque le mécanisme.
  Certaines des liaisons coincent un peu. En effet sur certaines articulations il y a des parties qui bloquent (main/doigt au niveau de l'auriculaire et du majeur). La paume au niveau de l'annulaire bloque un peu, l'index est complètement bloqué.
  Nous devrions essayer de parfaire les liaisons car elles sont un peu rigides pour l'instant.
  Le fil de pêche semble fonctionner en "angle" dans le pouce. Vérifier qu'il n'y ait pas d'arêtes.
  Le système semble fonctionnel mais perfectible.
- Le poignet : Il manque un servo dans le poignet pour réaliser le mouvement de rotation. Les pièces sont toutes imprimées.
- L'avant-bras : A priori réalisé par un moulage, mais ce dont nous sommes surs c'est que nous n'allons pas l'imprimer en 3D. Il doit contenir les 5 servos qui vont piloter les 5 doigts de la main, il faudra aussi commander les servos.

Travail à faire :

- Essayer de rendre les mouvements de la main plus souples.
- Acheter les 5 servos pour les doigts et le servo pour le poignet.
- Monter le poignet.
- Reconcevoir l'avant-bras pour qu'il accueille les 5 ax12 et le réaliser.
- Encastrer les servos dans l'avant-bras et le monter.

Nos idées

Notre principale focalisation sera la tête, des informations complémentaires sont disponibles sur le site InMoov.
Spécificités :
- pas de buste pour l'instant, le moteur de la "gorge" sera fixé sur un support.
- La partie crâne ne sera probablement pas réalisée en imprimante 3d (pièces essentiellement surfaciques sans fonctions particulières), reste à déterminer l'alternative choisie.
- Les caméras (yeux) permettront (dans l'idée) de suivre un mouvement, cela se traduira pour le robot par un mouvement des yeux, puis de la tête.

Intégrations d'IoT :
- Reconnaissance faciale, suppose un flux vidéo sur le réseau
- Mode "slave" ou les mouvements de tête sont contrôlés par un utilisateur recevant ce qui est perçu par les caméras
- Inclure un haut-parleur qui recevrait des sons à produire depuis une machine distante.
- Un micro pour éventuellement ajouter de l'interactivité (IA permettant de faire des Q&A simples)
- Reprendre l'idée de reconnaissance de mouvement avec une caméra distante, qui "réveillerait" le robot si il y a mouvement(déclenchant ainsi le process de suite du mouvement).

Il est à noter que ces idées ne sont ni définitives ni forcément implémentables en utilisant de l'IoT.

À faire :
- Recherche du matériel de motorisation de la tête
- Réaliser les pièces internes de la tête en imprimante 3d
- Réaliser le crâne (moulage, encore indécis)
- Acheter les servos (suivant le budget)
- Choix (ou pas ?) des caméras
- Soft associé aux caméras, mettre en place le système de motion tracking.
- Intégration de sous système utilisant l'IoT (encore incertain).